广东省立宣讲员养成所遗址本体修缮及环境微改造项目

征集文件
招  标 单 位： 广州市第十中学

征集代理单位：广州穗科建设管理有限公司 

日        期：2021年2月
目录

2

第一章  投标须知

17

第二章  开标、评标及定标办法

33

第三章  合同条款

34

第四章  投标文件格式

52

第五章  技术条件

53

第六章  图纸及勘察资料

54

第七章  工程量清单

55

第八章  最高投标限价公布函

第一章  投标须知
一、投标须知前附表
	项目
	内容
	说明与要求

	1
	定义
	征集人（即发包人）：广州市第十中学 

征集代理：广州穗科建设管理有限公司 

设计单位：广州大学建筑设计研究院  

监理单位：广州穗科建设管理有限公司

	2
	工程名称
	广东省立宣讲员养成所遗址本体修缮及环境微改造项目

	3
	建设地点
	广州市越秀区起义路维新横路素波巷30号广州市第十中学校内。

	4
	建设规模
	详见本工程征集公告。

	5
	承包方式
	包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费包干。

	6
	质量标准
	合格（本工程竣工验收需要通过文物主管单位专家验收)。

	7
	征集范围
	详见本工程征集公告。

	8
	工期要求
	45日历天。计划开工日期为2021年3月。                                                       

	9
	资金来源
	财政资金。

	10
	投标人资质等级及项目负责人等级要求
	详见本工程征集公告。

	11
	资格审查方式
	详见本工程征集公告

	12
	报价以及单价和总价计算方式
	工程量清单计价，按合同约定执行。

	13
	投标有效期
	 120 日历天（从投标截止之日计起）

	14
	投标担保
	本项目不需要投标担保

	15
	踏勘现场
	征集人不集中组织，由投标人自行踏勘。

现场详细地点：广州市越秀区起义路维新横路素波巷30号广州市第十中学校内。

	16
	投标答疑
	1.方式：书面答疑：

2.投标人质疑期限：在递交投标文件截止日期前3日

3.征集人澄清、修补或答疑期限：在递交投标文件截止日期前2 日

4.本项目不召开答疑会

5.答疑的相关事项详见征集文件8.1款。

	17
	投标文件份数
	技术标投标文件：1份正本（含电子文件一套），4份副本。

经济标投标文件：1份正本（含电子文件一套），4份副本。

技术标投标文件与经济标投标文件分开的封包数共为2包。

	18
	投标文件提交及截止地点和时间
	收件人：广州市第十中学

地点：广州穗科建设管理有限公司五楼会议室（广州市天河区燕岭路89号燕侨大厦510、511室）
开始接收投标文件时间：2021年2月25日9时30分

截止时间： 2021年2月25日10时00分

	19
	开标开始时间和地点
	方式二（技术标与经济标同时开启）：
开标时间：2021年2月25日10时00分，地点：广州穗科建设管理有限公司五楼会议室（广州市天河区燕岭路89号燕侨大厦510、511室）

	20
	开标评标办法
	综合评估法

	21
	履约担保
	中标人提供的履约保证金为中标价款的10%，履约保证金应以现金支票、或转账、或保函形式提供。

	22
	征集最高投标限价
	本项目征集最高投标限价为人民币2965208.57元。投标价超过征集最高投标限价的投标文件将被拒绝。

	23
	非竞争费用
	本项目绿色施工安全防护措施费为160901.96元，暂列金额为222620.54元，暂估价为 / 元。（未按招标文件规定的金额填写的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正）

	24
	保修期
	两年

	25
	计算评标参考价的等分点值
	（本项目不适用）。

	26
	评标委员会人数
	评标委员会由征集人依法组建。

	27
	开标评标办法
	投标人总得分=技术得分×技术得分权重（20%）＋经济得分×经济得分权重（80%）

总分相同的，以技术得分高的排前；总分与技术得分均相同，以投标报价低的排前；如仍相同，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票方式，确定中标候选人的排序。

	28
	工程成本警戒价
	工程成本警戒价为2668687.71元。（征集最高投标限价*90%）对低于该警戒价的投标报价，投标人必须提供详细的施工组织设计、单价、措施性费用、单价分析表、主要材料价格表、投标人成本分析供评标委员会评审，由评标委员会判定其是否低于企业自身成本。在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者低于成本警戒价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

	29
	合同价款的调整办法
	详见合同条款。

	30
	建设工程质量检测管理办法
	根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）第十二条规定，建设工程质量、安全检测业务应由建设单位依法委托，不列入本次征集范围。征集文件中与此条不一致的，以此条为准。建设单位和中标人均不得委托近二年（从招标公告发布年度起逆推2年的1月1日起至投标截止时间止）因伪造检测数据、出具虚假检测报告被各级建设行政主管部门或市场监督管理部门行政处罚或通报的检测单位负责本项目的检测工作。

	31
	分包
	 eq \o\ac(□)不允许

(允许，对于非主体、非关键性工程，承包人不具备相应资质的，需经发包人审核批准后分包给具有相应资质和能力的专业单位实施。

	32
	是否接受联合体投标
	□不接受
■接受，应满足下列要求：见本项目招标公告要求


 二、投标须知通用条款
（一）总则
1、定义
本征集文件使用的下列词语具有如下规定的意义：
（1）“征集人”（即发包人）、“征集代理”、“设计单位”、“监理单位”均已在投标须知前附表中列明。
（2）“投标人”指向征集人提交投标文件的当事人。   
（3）“承包人”指其投标被征集人接受并与其签订承包合同的当事人。
（4）“征集文件”指由征集代理发出的本文件（包括全部章节、附件）及征集答疑会会议纪要和征集文件的澄清与修改文件。
（5）“投标文件”指投标人根据本项目征集文件向征集人提交的全部文件。
（6）“书面文件”指打字或印刷的文件，包括电传、电报和传真。
2、征集说明
2.1本征集工程项目按照《中华人民共和国征集投标法》等有关法律、行政法规、规章和规范性文件，通过征集方式选定承包人。
2.2工程名称、建设地点、建设规模、承包方式、质量标准、征集范围、工期要求等均在投标须知前附表中列明。
2.3设计说明：详见征集图纸。
2.4工程施工特点：详见征集图纸。
3．资金来源
3.1本征集工程项目资金来源见投标须知前附表第9项
4．合格投标人的条件
4.1详见本项目征集公告
5．踏勘现场
5.1 投标人应按本投标须知前附表第15项所述时间和要求对工程现场及周围环境进行踏勘，投标人应充分重视和仔细地进行这种考察，以便投标人获取那些须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所涉及现场所有的资料。一旦中标，这种考察即被认为其结果已在中标文件中得到充分反映。考察现场的费用由投标人自己承担。
5.2 征集人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是征集人现有的能被投标人利用的资料，征集人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。
5.3 经征集人允许，投标人可为踏勘目的进入征集人的项目现场。在考察过程中，投标人及其代表必须承担那些进入现场后，由于他们的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用，投标人不得因此使征集人承担有关的责任和蒙受损失。
6．投标费用
6.1不论投标结果如何，投标人应承担自身因投标文件编制、递交及其他参加本征集活动所涉及的一切费用，征集人对上述费用不负任何责任。
（二）征集文件
7.征集文件的组成
7.1本征集文件包括下列文件，以及所有按本须知第8条发出的征集答疑会会议纪要和按本须知第9条发出的澄清或修改：
第一章  投标须知
第二章  开标、评标及定标办法
第三章  合同条款（另册）
第四章  投标文件格式
第五章  技术条件（工程建设标准）（另册）
第六章  图纸及勘察资料（另册）
第七章  工程量清单（另册）
第八章  最高投标限价

7.2 投标人获取征集文件后，应仔细检查征集文件的所有内容，认真审阅征集文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按征集文件要求提交全部资料，或投标文件实质上没有响应征集文件的要求，征集人将按评标办法的规定予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤消其不符合要求的差异或保留使之成为具有响应性的投标文件。
7.3 投标人一旦中标，征集文件的内容对征集人和中标人双方均有约束力。
8．征集答疑
8.1 投标人若对征集文件（包括征集图纸）中有疑问，可以书面形式提交给征集人或征集代理机构，须于2021年2月22日17时前将电子版(必须为：盖章扫描版，需同时提供word版)答疑文件发至电子邮箱：394481459@QQ.com 。电子邮件的标题须注明：广东省立宣讲员养成所遗址本体修缮及环境微改造项目征集文件疑问（投标人名称）”，并与征集人或征集代理机构进行沟通确认。
8.2征集代理机构和征集人将于投标须知前附表规定的时间，解答投标人在此之前以书面或当场提出的对征集文件的澄清要求，随后以书面形式将不标明来源的答疑文件发给所有购买征集文件的投标人。征集人不召开投标答疑会。
8.3征集答疑为征集文件的一部分。
8.4若征集答疑与征集文件有矛盾，以征集答疑最后发出的书面文件为准。
9.征集文件的澄清与修改
9.1征集文件发出后,在提交投标文件截止时间3日前，征集人可对征集文件进行必要的澄清或修改。
9.2征集文件的澄清或修改将以书面形式发送给所有投标人，投标人应于收到该修改文件后24小时内，以书面形式给予确认，如投标人届时无书面确认，征集人将在合适的第三方见证下再次发出征集文件的修改，并以发出时间作为送达时间。
9.3征集文件的修改内容为征集文件的组成部分。
9.4征集文件的澄清或修改均以书面形式明确的内容为准。当征集文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。
9.5为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对征集文件的澄清或修改等内容考虑进去，征集人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在征集文件的澄清或修改中予以明确。若澄清或修改中没有明确延长时间，即表示投标时间不延长。
（三）投标文件的编制
10．投标文件的语言及度量衡单位
10.1 投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。
10.2 除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。
11．投标文件的组成
11.1 投标文件由技术部分和经济部分二部分投标文件组成。
11.2投标文件技术标部分主要包括下列内容（除注明原件外，均为复印件即可）:
11.2.1 技术投标书（原件放在正本上，副本可用复印件，不得填写总标价及单位工程造价等牵涉投标报价内容）。

11.2.2投标函（格式详见第六章投标文件格式的格式四）

11.2.2 企业资质证书、营业执照。
11.2.3 法人代表证明书、法人代表签署的本投标文件授权委托证明书（格式详见第六章投标文件格式的格式六）。

11.2.4企业相关资料

11.2.5投入主要人员（格式详见第六章投标文件格式的格式七）
11.2.6项目管理机构配备。
（1）投标人应列出该项目工程的施工组织机构构成和画出机构框架图及其负责人；
（2）投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务、并提供相关人员近3个月（2021年 月-2021年 月）社保机构出具的在本单位社保参保证明等资料，并附上有关证明材料复印件（投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明）；（格式详见：格式八：技术负责人（或其他项目管理机构人员）基本情况及业绩表）
（3）其他辅助说明资料。

11.2.7类似工程业绩（格式详见第六章投标文件格式的格式九）
11.2.8施工组织设计方案。
11.2.9技术标电子文件，用Microsoft Word 软件制作。电子文件介质为CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。
11.2.10按照征集文件要求填写的《参与编制技术标投标文件人员名单》。
11.3 经济部分投标文件主要包括下列内容（除注明原件外，均为复印件即可）：
11.3.1 经济投标书(按征集文件的要求填写)。
11.3.2工程量清单计价表。工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照征集人给出的工程量清单及中华人民共和国国家标准《建设工程量清单计价规范》及广东省相关定额及清单规范执行。
（1）投标报价说明；

（2）工程量清单报价表（余泥渣土运输与排放费用按征集文件规定单列，并且不得浮动或改变）；其中列表明细如下：
工程总价；
编制说明；
工程概况；
工程项目投标价汇总表；
单项工程投标价汇总表；
单位工程投标价汇总表；
分部分项工程报价表；
措施项目清单与计价表（一）；
措施项目清单与计价表（二）；
其他项目清单与计价表；
暂列金额明细表；
材料设备暂估价明细表；
专业工程暂估价明细表；
计日工计价表；
总承包服务计价表；
规费和税金项目计算表；
人工、主要材料设备、机械台班价格表
（3）综合单价分析表。
11.3.3 经济标电子文件，包括用Microsoft Excel软件制作的工程量清单报价表和单价分析表，用Microsoft Word 软件软件制作的经济投标文件其他部分。电子文件介质使用CD-R光盘，所有电子文件不能采用压缩处理，其内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。
11.3.4按照征集文件要求填写的《参与编制经济标投标文件人员名单》。

11.3.5按照征集文件要求填写的《对投标文件编制的承诺及投标文件编制情况》。

12．投标文件格式
12.1 投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用征集文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）。
13．投标报价及造价承包和变更结算方式
13.1 本工程的投标报价采用投标须知前附表第12项所规定的方式。
13.2征集人按照征集图纸制定工程量清单，该清单载于本征集文件第七章中，投标人按照征集人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，征集人将不予支付。
13.3投标人的投标报价，应是按照投标须知前附表第8项的工期要求，在投标须知前附表第3项的建设地点，完成投标须知前附表第7项的征集范围内已由征集人制定的工程量清单列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。征集人提供的工程量清单或征集文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照征集文件规定的金额进行修正。
13.4投标人一旦中标，投标人对征集人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。但施工征集项目工期超过12个月的，征集人应在征集文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。
13.5工程项目实施期间和结算时，征集文件工程量清单中漏列而由监理单位和征集人现场签证确认的工程项目、原设计没有而由征集人批准设计变更产生的工程项目，视为新增项目，按以下顺序确定价格：
13.5.1中标的投标文件工程量清单中已有相同项目的适用综合单价，则沿用；
13.5.2中标的投标文件工程量清单中已有类似项目的综合单价，则按类似项目的综合单价对相应子目、消耗量、单价等进行调整换算，原管理费、利润水平不变。如中标的投标文件工程量清单中类似项目的综合单价有两个以上，则由征集人按消耗量最少、管理费和利润取费最低的优先顺序选择类似项目综合单价进行换算。如换算时出现类似项目中没有的材料单价，按广州市造价管理站同期《广州地区建设工程常用材料综合价格》计算，《广州地区建设工程常用材料综合价格》没有的材料单价，由征集人在征集文件中依法确定计价方式。
13.5.3 如相关定额没有相应子目的，其计价方式由征集人在本征集文件第三章中另行规定。未规定的，中标后双方协商约定。
13.6暂列金额、暂估价
13.6.1暂列金额指征集人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程量变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证等费用。
暂估价是指征集人在工程量清单中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料的单价以及专业工程的金额。
13.6.2在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，达到法定征集范围标准的，应由征集人同中标人联合征集，确定承包人和承包价格。
13.6.3在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定征集范围标准但适用政府采购规定的，应按照政府采购规定确定承包人和承包价格。
13.6.4在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定征集范围标准也不适用政府采购规定，承包人有法定的承包资格的，由承包人承包，承包人无法定的承包资格但有法定的分包权的，由承包人分包，征集人同承包人结算的价格按本投标须知13.5款规定确定。
13.6.5在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围和图纸、标准深化固定后，按照工程专业、设备、材料类别等分类汇总的金额，未达到法定征集范围标准也不适用政府采购规定，承包人既无法定的承包资格又无法定的分包权的，由征集人另行发包。
13.6.6 在工程实施中，暂列金额、暂估价所包含的工作范围由其他承包人承包的，纳入本项目承包人的管理和协调范围，由其他承包人向本项目承包人承担质量、安全、文明施工、工期责任，本项目承包人向征集人承担责任。投标人应当充分考虑此项管理和协调所发生的费用，并将其纳入征集人提供的工程量清单中的适当项目报价中。征集人将视为此项管理和协调所发生的费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，征集人将不予支付。
13.7投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。
13.8属于承包人自行采购的主要材料、设备，征集人应当在征集文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择,凡征集人在征集文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合征集文件的要求。
13.9施工期一年以上的工程，征集人应在征集文件及合同中明确征集工程的主要材料(如钢材、水泥、铜材、沥青等)市场价格发生异常变动时，合同价款的调整办法；并明确主要材料的名称、材料价格变动时限、幅度以及相应的合同价款调整方法。
13.10 纳入年度审计项目计划的政府投资项目，审计机关出具的审计结果应当作为该政府投资项目价款结算的依据（适用于纳入年度审计项目计划的项目）。
14．投标货币
14.1 本工程投标报价采用的币种为人民币。
15．投标有效期
15.1 投标有效期见投标须知前附表第13项所规定的期限，在此期限内，凡符合本征集文件要求的投标文件均保持有效。
15.2 在特殊情况下，征集人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝征集人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内，本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。
16．投标担保
16.1投标人应按投标须知前附表第14项所述金额和时间，向广州穗科建设管理有限公司递交投标保证金，其他有关递交事宜，请自行咨询广州穗科建设管理有限公司。
16.2开标时投标人没有按要求提供投标担保的，其投标文件不予开启并由征集人作无效标处理。
16.3未中标的投标担保将尽快退还。
16.4中标人的投标担保，在签署合同并按要求提供了履约担保后予以退还。
16.5如有下列情况之一的，将没收投标担保：
16.5.1投标人在投标有效期内撤回投标标书；
16.5.2中标人未能在规定期限内按要求提交履约担保；
16.5.3中标人未能在规定期限内签署合同协议。
17．投标文件的份数和签署
17.1 投标人应按投标须知前附表第18项规定的份数提交投标文件。
17.2 投标文件的正本需打印，副本需打印或复印，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
17.3各册独立装订的投标书封面必须加盖投标人单位法定印章并经投标人代表签署。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。 
17.4 如投标文件有修改，修改处应由投标人代表签署并加盖单位法定印章。
17.5投标文件的规格：统一A4印刷本，纸质封面，封面标明文件题名、投标人单位名称、编制时间，右上角标明正本（或副本）,使用书式装订。
17.6投标人投标递交印刷的投标文件时，同时递交内容与投标人打印产生的纸质投标文件一致的电子文件光盘一套。
（四）投标文件的提交
18．投标文件的包封、密封和标志
18.1投标文件的包封要求；投标人应按以下规定分别独立包封投标文件，独自分开的封包数列于投标须知前附表第18项:
18.1.1经济标投标文件正本（1本）、经济标电子文件光盘（先独自封好）一起包封为一包；
18.1.2经济标投标文件所有副本一起包封为一包；
18.1.3技术标投标文件正本（1本）、技术标电子文件（先独自包好）一起包封为一包；
18.1.4技术标投标文件所有副本一起包封为一包。
18.2投标文件的密封要求：投标人应确保投标文件密闭封装，外包装材料不应留有可在包封后添加或抽取投标文件的空隙。
18.3投标文件的标志要求：每个包上应具有以下标志(中括号中内容已在本投标须知前附表中列明，由投标人自行填入)：
18.3.1 征集人的名称；
18.3.2 “[工程名称]项目[技术或经济]标投标文件[正本或副本]”字样、投标人名称及加盖投标人公章。
18.4接收投标文件时，如果包封上没有按上述规定密封或加写标志，征集人予以拒绝，并退还给投标人。
19．投标文件的提交和接收
19.1 投标人代表应按投标须知前附表第19项所规定的时间和地点向征集人提交投标文件，投标人代表应由投标人法定代表人或法定代表人书面授权的委托代理人担任。法定代表人应凭本人身份证和法定代表人证明书原件提交投标文件，委托代理人应凭本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件提交投标文件。
19.2若出现以下情况，征集人将拒绝接收投标文件：
19.2.1在投标截止期后逾期或未在指定地点递交投标文件的；
19.2.2投标文件未按征集文件要求密封和标志的；
19.2.3投标人代表未准时出席技术标开标会或未按要求签到的；
19.2.4在投标截止期前，法定代表人提交投标文件，未同时提交本人身份证和法定代表人证明书原件，或委托代理人提交投标文件，未同时提交本人身份证、法定代表人证明书原件和法定代表人授权委托证明书原件的；
19.2.5开标时投标人没有按要求提供投标担保的。
19.2.6投标截止时间（具体见投标须知前附表第19.1款）前一小时（含开标开始时间），项目负责人须到广州穗科建设管理有限公司事先确定的开标室凭身份证签到。
20．投标文件提交的截止时间
20.1投标人应在投标须知前附表第20项所述的时间前提交投标文件。
20.2征集人可按本须知第9条规定以征集文件修改的方式，酌情延长提交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后新的投标截止时间为准。
20.3 到投标截止时间止，征集人收到的投标文件少于3家的，征集人将重新组织征集（当N个标段同时征集且不允许兼中时，若有效投标单位不足N+4家，则重新组织征集）。
21．迟交的投标文件
21.1 征集人在本须知前附表第19项规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。
22．投标文件的补充、修改与撤回
22.1 投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改已提交的投标文件，或以书面形式通知征集人撤回已提交的投标文件。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
22.2 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条有关规定密封和标记，按本须知第19条有关规定提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”字样。
22.3 在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改和更换投标文件。
22.4在投标截止后，投标人在投标文件格式中规定的有效期终止日前，投标人不能撤回投标文件，否则其投标担保将被没收，且征集人有权就其撤回行为报告政府主管部门载入不良信用记录。
（五）开标、评标、定标及合同签定
23、开标。
详见第二章开标、评标及定标办法
24．评标过程的保密
24.1 开标后，直至中标公示为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。
24.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向征集人和评标委员会施加不公正影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
25．投标文件的澄清，计算错误的修正
详见征集文件第二章开标、评标及定标办法
26．投标文件的评审、比较和否决
详见征集文件第二章开标、评标及定标办法。经评标委员会评审，有效投标人少于3家的，征集人将依法重新征集。
27．中标通知书
27.1定标后，征集人将就规定的内容在广州穗科建设管理有限公司网站公示三个工作日。
27.2中标人必须在收到中标通知书后24小时之内以书面形式回复征集人，确认收到。
28．合同协议书的签订
28.1 征集人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照征集文件和中标人的投标文件商定和签订合同，征集人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
28.2中标通知书发出之日起30日后，中标人未按上款的规定与征集人订立合同，征集人将解除中标通知书，原中标人的投标担保不予退还，且依法承担相应法律责任。原中标人给征集人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿。原中标人有异议的，可以向人民法院起诉。
28.3非经征集人同意，中标人在投标过程中使用的银行名称及帐号至完成竣工结算不得变更，否则征集人有权停止工程款项的拔付及至解除合同，由此造成的一切责任由中标人承担。
28.4征集人支付工程款时，中标人应提供工程所在地发票。
29．履约担保
中标人提供的履约保证金为中标价款的10%，履约保证金应以现金支票、或转账、或履约保函的形式提供。
30．合同生效
30.1在合同双方全权代表在合同协议书上签字，并分别加盖双方单位的公章后，合同正式生效。
31．腐败与欺诈行为
在征集和合同实施期间，业主要求投标人和承包人遵守最高的道德标准。
31．1对本条款的规定，特定义如下词汇：
1）、“腐败行为”是指在征集或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要任何有价值的东西，从而影响征集人有关人员工作的行为；
2）、“欺诈行为”是指通过提供伪证影响征集或合同执行，从而损害征集人利益的行为；也包括投标人之间串通（在提交投标书之前或之后），人为地使征集过程失去竞争性，从而使业主无法从公开的自由竞争中获得利益的行为。
31．2如果投标人被认定在本征集的竞争中有腐败或欺诈行为，则会被取消投标资格。

第二章  开标、评标及定标办法
（一）总则
33 开标、评标及定标所依据的规则
33.1《中华人民共和国招标投标法》；

33.2《中华人民共和国招标投标法实施条例》；

33.3《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》；

33.4《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》（建设部令第89号）

33.5《广东省加强建设工程招标投标监督管理的若干规定》；

33.6本项目征集文件。

34．开标

34.1 征集人按投标须知前附表第19项所规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。截标后，开标开始时间因故推迟的，相关评标信息仍以原定的开标开始时间的信息为准。

34.2 按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人； 

34.3 征集人在征集文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都当众予以拆封、宣读。

34.4若递交投标文件的投标单位不足三家，则重新组织征集。

35．评标

35.1评标委员会由征集人依法组建。

35.2评标委员会的职责及守则：

35.2.1根据评标细则，对标书进行认真评审，完成评审报告；

35.2.2向业主报告评审意见，推荐合格的中标候选人。

35.2.3 所有参加评标人员必须遵守国家、地方政府制定的有关工程征集投标的法则、规定，遵守有关工程征集投标的保密制度；如有违反者，给予行政处分；情节严重，构成犯罪的，由司法机关依法追究其刑事责任。

35.2.4全体参与评标人员：

35.2.4.1 必须遵守评标纪律、不得泄密；

35.2.4.2 必须公正、不得循私；

35.2.4.3 必须科学、不得草率；

35.2.4.4 必须客观、不得带有成见；

35.2.4.5 必须平等、不得强加于人；

35.2.4.6 必须严谨、不得随意马虎。

35.3 评标结束后，评标委员会递交评标报告并依法推荐中标候选人。 

36．投标文件的澄清

36.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标期间，经评标委员会或评标委员会专业评审组中两人以上（含两人）以书面形式提出动议，评标委员会或评标委员会专业评审组应当书面发出澄清通知，要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致、有明显文字和计算错误的内容以及细微偏差的内容作出澄清。

36.2 投标人应以书面形式进行澄清，澄清中的承诺性意思表示在投标文件有效期内均对投标人有约束力。除评标委员会对评标中发现算术错误进行修正后要求投标人以澄清形式进行的核实和确认外，澄清不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容，超出部分不作为评标委员会评审的依据。

36.3 评标委员会或评标委员会专业评审组成员均应当阅读投标人的澄清，但应独立参考澄清对投标文件进行评审。

36.4如果投标文件实质上不响应征集文件的各项要求，评标委员会将按照符合性审查标准予以拒绝，不接受投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

37．定标

37.1 征集人根据评标委员会递交的评标报告，最终审定中标人。

37.2 依法必须进行公开征集的项目，征集人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。

37.3排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同，或者征集文件规定应当提交履约担保而在规定的期限内未能提交的，征集人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

37.4排名第二的中标候选人出现前款所列的情形的，征集人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。以此类推，如所有中标候选人均出现前款所列的情形，为征集失败，征集人依法重新征集。

37.5投标人如在本项目中存在串通投标、弄虚作假、行贿情形且在评标过程中未被发现的，其投标不改变本项目评标结果排序。征集人按照《中华人民共和国征集投标法实施条例》第五十五条的规定确定中标人或重新征集。

（二）开标评标办法程序和细则

综合评分法（技术标与经济标同时开启）
38．开标和评标程序：
38.1投标人递交技术标、经济标投标文件；

38.2 征集人在规定的时间和地点公开开标，并邀请所有投标人参加。

38.3技术标与经济标投标文件按征集公告规定的时间同时公开开标；

38.4资格审查，并编写资格审查报告；
38.5技术标投标文件有效性审查；
38.6技术标详细审查评分；

38.7计算第一阶段得分，并按照总分从高到低排列先后次序，编写第一阶段评审报告； 

38.8按投标须知前附表第27项规定，确定进入第二阶段评审的投标人；

38.9对进入第二阶段的投标人的经济标进行评分并排序； 

38.10对经济标投标文件进行有效性审查（含投标报价算术校核）；

38.11评出所有中标候选人，评标委员会编写评标报告，向征集人推荐中标候选人名单。

39. 开标细则

39.1开标由征集人或征集代理主持；

39.2 由投标人或其推选的代表检查投标文件的包封、标记和密封情况，也可以由征集人委托的公证机构检查并公证；

39.3细则

39.3.1投标截止期前，各投标人递交投标文件（包括技术标投标文件、经济标投标文件）至征集文件规定的投标地点。有关投标文件提交的事项详见第一章投标须知。 

39.3.2经确认无误后，由征集人或征集代理机构当众拆封，宣读：a、投标人名称；b、标书密封情况；c、投标报价； d、项目负责人名称；e、法定代表人证明及授权委托等主要内容及开标记录表中的其他必要内容。投标报价以数字和文字两种方式表述的，应宣读文字表述的投标报价。

39.3.3征集代理机构对开标过程进行记录，投标人在开标记录上签字，开标记录提交评标委员会评审。

39.4征集代理机构将上述符合要求的投标文件，送至评标委员会进行评审。

39.5若投标人代表对开标过程提出异议，该投标人代表须同时出示本人身份证原件。

40. 评标细则

40.1评标委员会的组成：技术标评审（含资格审查）及经济标评审均由一组评标专家负责。

40.2 细则

40.2.1

（1）资格审查：评标委员会按征集文件规定，按照《资格审查表》的要求对投标人进行资格审查，编写并签署资格审查报告。满足《资格审查表》中的情形的，为通过资格审查；否则为不通过资格审查，经评标委员会认定后，其投标文件将被拒绝。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。通过资格审查的投标单位全部进入技术标评审阶段；若通过资格审查的投标单位不足三家，则重新征集。

（2）技术标的有效性审查：投标文件中没有任一种列于本办法附表一《技术标有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。若通过技术标有效性审查的投标单位不足三家，则重新征集。

40.2.2技术标详细审查评分：评标委员会按照本办法附表三《技术标详细审查评分标准》对通过技术标有效性审查的投标文件技术标进行详细审查，评出技术分。投标人的技术标分为各评委评分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（若分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）,若有效投标人只有三家则直接取各评委评分的平均值。

40.2.3经济标评审和得分汇总

40.2.3.1若通过技术标有效性审查的投标人中有投标报价均大于等于最高投标限价*97%（D的取值范围为[94,100],由招标人自主确定）的（具体金额为：2876252.31元），则本项目招标失败，由招标人依法重新招标。

40.2.3.2评标基准价计算方法：投标人的投标报价中，位于[招标最高投标限价×90%，招标最高投标限价]的有效投标报价大于三个时,去掉一个最高价和一个最低价后，取剩余报价的算术平均值为评标基准价；若位于[招标最高投标限价×90%，招标最高投标限价]区间的投标价少于或等于三个，直接取区间中的投标价的算术平均值为评标基准价；若没有投标价位于[招标最高投标限价×90%，招标最高投标限价]区间的，则由招标人依法重新招标。

40.2.3.3当投标报价等于评标基准价时得100分，投标价每高于评标基准价1%，扣0.3分，每低于评标基准价1%，扣0.2分，扣至0分为止，得出投标报价分，精确到小数点后两位。

40.2.3.4计算通过技术标有效性审查的投标人总得分。投标人总得分=技术标得分×技术标得分权重（20%）+经济标得分×经济标得分权重（80%）。技术权重按投标须知前附表的规定执行。总得分四舍五入保留两位小数。总分相同的，以技术得分高的排前；总分与技术得分均相同，以经济得分靠前的排前；如仍存在相同情况，则对具有相同情况的投标人，按中标候选人数量规定，由评标委员会采用记名投票的方式，确定中标候选人的排序。
40.2.4经济标的有效性审查：依次对进入技术标有效性评审的投标文件进行经济标有效性审查，投标文件中没有任一种列于本办法附表二《经济标有效性审查表》中情形的，为有效标书。否则其投标文件将被否决。如评标委员会成员的评审意见不一致时，以评审组过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

40.2.5经济标的算术校核。评标委员会对进行经济标有效性审查的投标文件投标报价按照就低不就高的原则进行算术校核，具体标准如下：

40.2.5.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；

40.2.5.2经算术复核的投标人报价与其投标报价不一致时，按就低不就高原则确定其最终报价；

40.2.5.3当单价与数量均符合征集文件要求时，若单价与数量的乘积与合价不一致时，按就低不就高原则确定修改单价或是合价。当单价与数量的乘积小于合价，以单价为准，修改合价，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；当单价与数量的乘积大于合价，以合价为准，修改单价；

40.2.5.4当合价、金额累加错误时，按就低不就高原则，如果累加修正值小于原累加值，则按累加修正值；如果累加修正值大于原累加值，则按原累加值；

40.2.5.5如果投标人的有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等未按征集文件规定的金额填写的，由评标委员会按照征集文件规定的金额进行修正；

40.2.5.6①分部分项工程量比征集文件少、单位比征集文件小或错误时，以征集文件的工程量或单位为准，合价不变，修改综合单价。分部分项工程量比征集文件多或单位比征集文件大时，工程量、单位、综合单价及合价均不作修改；②分部分项项目漏项的，则该漏项费用视为已分配在其他项目中，不再修改；③分部分项工程量清单中的综合单价与综合单价分析表中的综合单价不一致时，以价低者为准；④分部分项工程量计价表中的项目编码或项目名称或计量单位或工程数量缺省或不填时，由评委以征集文件中征集人工程量清单为准进行修正；若同时缺省或不填项目编码和项目名称，则该项按增项处理；⑤分部分项项目增项的，不予修改；⑥其它征集文件规定需要修改的，均以就低不就高原则进行修改；

40.2.5.7按就低不就高原则，当修正后报价小于原报价，总价按修正后报价；当修正后报价大于原报价，总价按原报价，并在签订合同时载明在结算价中扣除修正报价与原报价的差额。

40.2.5.8按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则取消其投标资格，并且其投标担保也将被没收。

40.3评标委员会按只有通过有效性审查的投标人的投标文件方可进入下一阶段评审的评审原则，根据有效性审查结果，取消被否决投标的投标人的排序，其余通过有效性审查的投标人的排序依次上升替补确定，以此类推。直至评审出3名投标人通过经济标有效性审查，经济标有效性审查结束。

40.4评标委员会应在通过投标文件经济标有效性审查的投标人中，推荐前3名依次为第一中标候选人至第三中标候选人,并编制评标报告。

40.5若通过经济标有效性审查的投标单位不足三家，应当依法重新征集。

附件一
资格审查表
工程名称：广东省立宣讲员养成所遗址（小红楼） 

修缮工程投标单位名称：
	序号
	审查项目
	须审查的资料
	审查结果

	1
	投标人参加投标的意思表达清楚，投标人代表被授权有效。
	投标人声明、法人证明书；委托投标的还应提供法人授权委托证明书（原件放在正本上，副本可用复印件。须提交书面资料）。
	

	2
	投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营。
	营业执照复印件。
	

	3
	投标人承接本工程需具备建筑工程施工总承包资质叁级或以上级别施工总承包资质、古建筑工程专业承包贰级或以上级别资质。
	资质证书复印件（须提交书面资料）。
	

	4
	投标人拟担任本工程项目负责人符合公告要求。
	拟委派项目负责人的建造师注册证书或提供广东省建设执业资格注册中心相应人员信息资料的电子证书复印件（须提交书面资料）。
	

	5
	持有项目负责人在有效期内的安全生产考核合格证书（B类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。
	项目负责人安全培训考核合格证（B类）复印件，或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页（须提交书面资料）。
	

	6
	投标人拟担任本工程技术负责人符合公告要求。
	拟委派技术负责人的职称证书复印件。
	

	7
	专职安全人员须具有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类），或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页。
	专职安全员的安全生产考核合格证（C证）复印件，或能够提供广东省建筑施工企业管理人员安全生产考核信息系统安全生产管理人员证书信息的打印页（须提交书面资料）。
	

	8
	投标人提供的投标人声明符合征集文件要求。
	投标人声明（原件放在正本上，副本可用复印件。须提交书面资料）
	

	9
	关于联合体投标：本项目接受联合体投标。
	不是联合体投标（无须提交联合体协议）。
	


备注：
1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”； 
2、若评委意见不一致时，则按少数服从多数的原则，作出评审结论。汇总后，出现一个“×”的结论为“不通过”。

附表二
技术标有效性审查表
工程名称：
	序号
	                                投标单位
评审内容
	
	
	
	
	
	

	1
	不能满足完成投标项目工期的；
	
	
	
	
	
	

	2
	不符合征集文件要求的质量标准；
	
	
	
	
	
	

	3
	投标文件中没有有效的法定代表人证明书原件，或由委托代理人签署的投标文件中没有法定代表人授权书原件；
	
	
	
	
	
	

	4
	投标文件的封面没有加盖投标单位的法定印章并经投标人代表签字或盖章的；
	
	
	
	
	
	

	5
	投标文件存在下列问题之一：（1）未按征集文件第四章规定的技术标投标文件格式填写并提交；（2）关键内容不全；（3）关键字迹模糊，无法辩认以致关键内容无法确定的；
	
	
	
	
	
	

	6
	投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的；
	
	
	
	
	
	

	7
	无《参与编制技术标投标文件人员名单》的
	
	
	
	
	
	


注：1.技术标评审中，响应性、承诺性内容不应作为评分因素，可在该表中对上述内容进行符合性审查。审查标准须具备可操作性。2.若出现评标委员会否决投标的，应在评标报告中载明否决投标的具体情形、原因。
    2.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。（以“×”表示“无效”，以“○”表示“有效”。结论填写“有效”或“无效”。）
3.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

4.本表中第7点，第四章规定的技术标投标文件格式（即参与评审的格式）为技术标投标文件格式的格式二、格式四，其余格式仅供参考。
评委签名：
附表三
经济标有效性审查表
工程名称：
	序号
	                                  投标单位
评审内容
	
	
	
	
	
	

	1
	投标文件的封面没有加盖投标单位的法定印章并经投标人代表签字或盖章的；
	
	
	
	
	
	

	2
	对同一征集项目出现两个或以上的投标报价，且没有申明哪个有效；
	
	
	
	
	
	

	3
	投标报价高于征集最高投标限价的；
	
	
	
	
	
	

	4
	投标报价低于成本的；
	
	
	
	
	
	

	5
	投标报价中对征集文件规定的非竞争费用进行浮动或改变；
	
	
	
	
	
	

	6
	算术复核后的投标报价与原投标报价相比存在1%或以上误差的；
	
	
	
	
	
	

	7
	投标文件未按征集文件第四章规定的经济标投标文件格式填写，或主要内容不全，或关键字迹模糊、无法辨认的；
	
	
	
	
	
	

	8
	投标人之间存在《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>》第十六条所禁止的情形的；
	
	
	
	
	
	

	9
	无《参与编制经济标投标文件人员名单》的；
	
	
	
	
	
	


注：
1.凡出现以上任何一项情形，结论均为无效，否则就为有效。（以“×”表示“无效”，以“○”表示“有效”。结论填写“有效”或“无效”。）
2.如对本表中某种情形的评审意见不一致时，以评标委员会过半数成员的意见作为评审组对该情形的认定结论。

3 本表中第7点，第四章规定的经济标投标文件格式（即参与评审的格式）为经济标投标文件格式的格式二、格式四，其余格式仅供参考。
评委签名：
附表四-1
技术标详细审查评分表

	序号
	分项内容
	分项分数
	评 分 说 明

	一
	企业资信
	【50分】
	

	1
	施工业绩及获奖情况
	12
	投标人自2017年1月1日至今完成过质量合格且中标金额180万元（或以上）的建筑工程施工总承包业绩，提供一个业绩得1分，本项最多得8分。

投标人自2017年1月1日至投标截止日止所承接的房建总承包项目获得过省级或以上工程奖项，得1分，最高得4分。

注：1、建筑工程施工总承包业绩以广州市房建和市政企业库为准，投标人仅须提供广州市房建和市政企业库中已有业绩编号和业绩名称的网页信息打印页，不提供打印页的业绩不予评审认定（不符合条件或无提交网页信息打印页或打印页无加盖投标人电子印章的不计分），金额以企业库信息页合同中显示的“合同价”信息为准，完成时间以企业库信息页验收材料中显示的“竣工验收日期”信息为准。不符合条件不得分。

2、工程获奖须提供广州市房建和市政企业库信息及提供的获奖证书等证明资料为准。

	2
	财务能力
	12
	投标人连续5个年度（需含2019年）或以上被评为A级纳税人，得12分；连续4个年度（需含2019年）或以上被评为A级纳税人，得6分；连续3个年度（需含2019年）或以上被评为A级纳税人，得3分。不符合条件不得分。

注：“纳税信用A级”称号投标人须提交国家税务总局 “纳税信用A级”查询网页信息截图（http://www.chinatax.gov.cn/），按最高连续年数计算，不符合上述条件或未提供上述资料的不得分。

	3
	企业信誉
	12
	投标人获得重合同守信用证书连续30年（不含）以上的，得12分；连续25年（不含）至30年（含）的，得6分；连续20年（不含）至25年（含）的，得3分；不足20年（含）的或无得0分；

注：①省或市级“重合同守信用企业”称号：以工商（市场）监管部门颁发的或由工商（市场）监管部门主管的行业协会颁发的为准，必须提交省或市级“守合同重信用”企业称号证书的复印件加盖投标人公章；同时还应提供省或市级工商行政管理局或省或市级红盾网网站查询路径加盖投标人公章（不符合条件或无提交上述复印件或复印件无加盖投标单位公章的不计分）。

	3
	项目管理机构
	3
	技术负责人具备安全生产考核合格证书（A类）且持有建筑工程高级工程师或以上职称的得3分，其他不得分。

	
	
	3
	质量负责人具有土建质量员证书且持有建筑工程高级工程师或以上职称的，得3分, 其他不得分。

	
	
	3
	安全负责人具备注册安全工程师，且具有建筑工程管理高级工程师（或以上）技术职称，得3分, 其他不得分。

	
	
	3
	造价负责人获得注册造价工程师执业资格且持有建筑工程高级工程师或以上职称的，得3分。其他不得分。

	
	
	2
	项目管理机构每增加一名工程类高级工程师或以上技术职称的，多加0.5分，本项最多加2分。

	二
	施工组织设计
	【50分】
	

	1
	工程重点及难点分析
	15
	工程重点难点分析准确，技术措施得当，可以充分保障工程质量、工期和施工安全生产。优：得（14.5 ,15] 分，良：得（14 ,14.5] 分，差：得 [13.5 ,14 ] 分；无工程重点及难点分析则得0分。

	2
	工期、进度计划及保证措施
	15
	工期、进度计划安排合理，并有具体的进度保证措施，能确保工期目标的实现。进度计划采用横道图或网络图表示，图表制作规范、清晰、美观。优：得（14.5 ,15] 分，良：得（14 ,14.5] 分，差：得 [13.5 ,14 ] 分；无工期、进度计划及保证措施则得0分。

	3
	质量管理体系与措施
	15
	质量管理体系健全，保证措施明确、具体、可行、针对性强、各项措施落实。优：得（14.5 ,15] 分，良：得（14 ,14.5] 分，差：得 [13.5 ,14 ] 分；无质量管理体系与措施则得0分。

	4
	安全管理体系与措施
	5
	建立了完善的安全管理体系，安全保证措施明确、具体、可行、针对性强。优：得（4.5,5] 分，良：得（4,4.5] 分，差：得 [3.5,4] 分；无安全管理体系与措施则得0分。

	合计
	100分
	


注：
1、项目组织管理机构设置：投标人应详细列出该施工组织机构中主要成员的名单、简历资料、职务职称和在本项目中拟担任的职务、并提供相关人员近三个月（2020年10 月～2020年 12月）社保机构出具的在本单位社保参保证明等资料，并附上有关证明材料复印件（投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明）； 

2、投标人如果同时满足多个评分档次的，按所满足的最高档得分。
3、投标人得分为各评委评分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（若分数出现小数点时，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入）。

评委签名：                                                                                     日期：
附件四-1

项目管理机构人员最低配置要求表
	序号
	职务
	人员数量
	基本任职条件

	1
	项目负责人
	1
	单位在职人员，按招标公告要求。

	2
	技术负责人
	1
	单位在职人员，按招标公告要求。

	3
	质量负责人
	1
	单位在职人员，按招标公告要求。

	4
	安全负责人
	1
	单位在职人员，按招标公告要求。

	5
	造价负责人
	1
	单位在职人员，按招标公告要求。

	6
	资料员
	1
	单位在职人员，2年或以上相关工作经验，熟悉各种办公软件的使用，具有建设行政主管部门颁发的资料员证书。

	
	小计
	6
	


注：上表人员均要求为投标单位正式职工，即指在投标单位已连续购买三个月（2020年10月～2020年12月）或以上社保的社保证明资料并加盖投标人公章。（投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明）。除注明外，各岗位人员不得相互兼职。

附表五
经济标评分表
工程名称：
	投标人名称
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标报价PT（元）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	评标参考价PC（元）
	

	偏差（（PT-PC）/PC）（%）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	减分（A）
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分(I=100-A)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	得分排名次序
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


评委签名：

附表六
算术复核表
工程名称：
	编号
	投标人名称
	原投标报价（A）
	算数复核后投标报价（B）
	误差率（r=|A-B|/A*100%）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


评委签名：
第三章  合同条款
注：另册。

第四章  投标文件格式
一、技术标投标文件格式

格式一：技术标封面
[工程名称] 
投标文件
第一册  技术标（含资格审查文件）
投标人：                                    （盖章）
法定代表人或
其委托代理人：                         （签字或盖章）
日  期：                                            
格式二：广州建设工程施工投标书（技术标）
广州建设工程施工征集投标书（技术标）
	工 程 名 称
	

	投 标 总 工 期
	

	工程质量标准
	

	保 修 期 限
	

	委派的项目负责人
	姓   名
	

	委派的技术负责人
	姓   名
	

	委派的专职安全员
	姓   名
	


格式三：参与编制技术标投标文件人员名单
参与编制技术标投标文件人员名单
	投标单位名称

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制技术标书所有人员名单应包括如编制技术投标方案、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单，所有人员均需附上近三个月（2020年10月-2020年12月）在本单位的社保参保证明（投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明）。

格式四：投标函
投标函
致：（招标人名称）
1.根据招标人（工程项目名称）招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件、相关招标资料及其他有关文件后，我方愿按我方投标总价并遵照上述文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2.我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如有时）及有关附件。
3.如果我方中标，我方保证按照合同文件中规定的开工日期开始施工，并按规定的预计竣工日期完成和交付全部工程。
4.如果我方中标，我方承诺在充分考虑场地环境变化及政策性调整等风险因素的前提下，按照招标文件所附的施工组织设计要点编制施工组织设计，直至招标人满意为止并加以实施，由此产生的费用已包含在投标报价中。
5.如果我方中标，我方承诺按《建设工程质量管理条例》（中华人民共和国国务院令第279号）、《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）的规定对承包工程的全部建设工程质量和施工现场的安全生产负责。
6.如果我方中标，我方将按照招标文件的规定，按时提交履约担保，以保障本项目优质、优价、按期、顺利完成。

7.如果我方中标，我方将按招标人的要求，安排项目负责人进行驻场。
8.我方同意所提交的投标文件在招标文件投标须知中第15条规定的投标有效期内有效，在此期限届满之前，本投标书始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。
9.在合同协议书正式签署生效之前，本投标书连同你单位的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
10.随同本投标文件，我方已提交人民币   /   元的投标担保。如果我方在投标文件有效期内撤回投标文件；或在接到中标通知书后28天内未能或拒绝签订合同协议书；或未能按招标文件要求提交履约担保，你单位有权没收投标保证金，另选中标单位。
11.我方理解，你单位不一定接受最低标价的投标或你单位接到的其它任何投标。同时也理解，你单位不负担我方的任何投标费用。
投标人：（盖章）
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日期：   年   月   日
格式五：企业相关资料

企业相关资料
(如有)
注：
1、其他投标人认为须提交的资料。


格式六：法定代表人证明书、授权委托书

法定代表人证明书、授权委托书
（1）法定代表人证明书
（　）第　号

授权委
托证明书
（　）第　号
注：按提供的该表格格式填写，或使用从工商管理部门购买的表格填写。
（2）法定代表人授权委托书
（）第号
注：该格式供参考，原件装订于正本中。
格式七：投入主要人员汇总表

	序号
	姓名
	年龄
	工作年限
	所学专业
	职称、资格证书
	原任职务
	在本项目任职
	数量

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	……
	


注：1.本表投标单位根据实际情况可进行扩展；

2. 后附人员相关证明资料。上述人员均要求为投标人正式职工，需提供在投标人已缴纳的近三个月（2020年10月～2020年12月）或以上社保的社保证明资料并加盖投标人公章。注：投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明。

格式八：技术负责人（或其他项目管理机构人员）基本情况及业绩表

技术负责人（或其他项目管理机构人员）基本情况及业绩表

	姓名
	
	性别
	
	技术职称
	

	身份证号
	
	学历
	
	所学专业
	

	社保号
	

	从业简历



	本人完成施工项目概况

	序号
	项目名称
	项目规模指标
	项目地址
	起止时间
	本人在工程项目所担任职务
	完成项目建筑业企业及资质等级

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


本人承诺以上填写内容真实有效。我知道隐瞒有关真实情况和填报虚假信息是严重的违法行为，以上关于我本人的基本信息及其业绩如有虚假，本人愿接受招标监管主管部门或其他有关部门依法给予的行政处罚并纳入个人诚信记录，除身份证号外，本人同意上述内容在评标后全部公开。

本人签字：

年   月   日
我公司承诺上述内容真实有效。我公司知道隐瞒有关真实情况和填报虚假信息是严重的违法行为，上述内容如有虚假，我公司愿接受招标监管部门或其他有关部门依法给予的行政处罚，并接受招标人将我公司永久进入黑名单，不参与招标人今后所有项目的投标。

单位盖章

年   月   日
格式九：已竣工验收的类似工程业绩表
已竣工验收的类似工程业绩表
	项目
	

	
	1
	2
	……

	工程名称
	
	
	

	项目地点
	
	
	

	总价(人民币：万元)
	中标价
	
	
	

	
	合同造价
	
	
	

	竣工日期
	
	
	

	项目负责人姓名
	
	
	

	项目业主名称
	
	
	

	竣工质量评定等级
	
	
	

	工程获奖情况
	
	
	


注：投标单位须提交企业业绩证明（完成时间以竣工验收报告为准，金额以中标通知书或者施工合同（包括分包合同）为准）。

投标人：　　（盖章）
法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：
日   期：    年    月    日 
格式十：施工组织设计方案（格式自拟）

注：本部分内容的目录由投标人自行编制。

二、经济标投标文件格式

格式一：经济标封面

[工程名称] 
投标文件
第二册   经济标
投标人：                                    （盖章）
法定代表人或
其委托代理人：                        （签字或盖章）
日  期：                                        
格式二：广州建设工程施工投标书（经济标）
广州建设工程施工征集投标书（经济标）
	工 程 名 称
	

	投标总报价（元）
	大写：

	
	小写：

	其中：人工费（元）
	大写：

	
	小写：

	其中：绿色施工安全防护措施费（元）
	大写：

	
	小写


格式三：参与编制经济标投标文件人员名单
参与编制经济标投标文件人员名单
	投标单位名称

	姓名
	职务
	所承担工作
	身份证号码
	本人签名栏

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：参与编制经济标书所有人员名单应包括如编制各种专业工程量清单投标报价、负责清样校对、负责打印及复印等所有人员在内的人员名单，并提供近三个月（2020年10月-2020年12月）在本单位的社保参保证明（投标人可提供当地政府部门允许缓缴社保的相关文件作为缴纳社保的证明）。
格式四：对投标文件编制的承诺及投标文件编制情况
对投标文件编制的承诺
本公司授权         （身份证号：               ）负责对投标文件的编制及内容进行解释、说明，并承诺以下事项：
1.被授权人清楚投标文件编制的具体情况，包括技术方案文件、工程量清单、以及投标文件的加密打包的理解；
2.在本项目开标至评标结束前，努力确保被授权人在项目评标所在地附近；
3.从评标委员会要求澄清起二小时内，被授权人应如实地书面澄清。
如由于未遵守上述承诺内容之一导致无法进行澄清的，我公司认可和接受评标委员会作出的评审结论。                                 
附件：《投标文件编制情况》
 投标人名称（盖法人公章）：
法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
日期： 年 月 日
投标文件编制情况
1.投标文件报价编制方式: □自行编制的，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与投标人一致） 。□委托编制的，受委托单位，编制的负责人： （盖造价工程师执业专用章或全国建设工程造价员章，执业单位应与受委托单位一致） 。
2.投标文件加密打包的电脑情况
	投标文件加密打包的电脑  自有    □      外包    □   其他    □
电脑类型
电脑所属单位
电脑所在地址        （如××市××区(县) ××街（路）××号××大厦××房）


 技术条件

注：另册。
第六章  图纸及勘察资料
注：另册。
第七章  工程量清单
注：另册。
第八章  最高投标限价公布函
注：另册。
　　　　　　　　现任我单位　　　　　职务，为法定代表人（负责人），


特此证明。


有效期限：


附：法定代表人（负责人）性别：　　年龄：　　身份证号码：


注册号码：　　　　　　　　　　企业类型：


经营范围：


　　　　　　　　　　单位：　　　　　　　　　　　（盖章）


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　　日





兹授权为我方委托代理人，其权限是：





有效期限：





附：代理人性别：年龄：身份证号码：


注册号码：企业类型：


经营范围：


法定代表人（负责人）：（签名或盖章）


授权单位：（盖章）


年月日








17

